BRASIL A VERA

Transparência Legislativa para o Cidadão Brasileiro

Product Vision Document

Versão 1.0 — Abril 2026

Documento Estratégico e Fundacional

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

# Sumário

# 1. Visão Executiva

## 1.1 O Problema

O Brasil possui um dos ecosistemas de dados legislativos abertos mais robustos da América Latina. A Câmara dos Deputados disponibiliza uma API REST v2 com dados de deputados, votações, proposições e gastos. O Senado Federal oferece APIs em padrão OpenAPI 3.x. O TSE disponibiliza dados eleitorais e de prestação de contas de campanha. O Portal da Transparência da CGU oferece API REST para consulta de emendas, contratos e gastos.

Apesar desta riqueza de dados, o cidadão brasileiro enfrenta três barreiras fundamentais: fragmentação (os dados estão distribuídos em 5-6 portais com formatos e UX diferentes), complexidade (a linguagem legislativa é críptica e inacessível) e ausência de visão integrada (nenhuma plataforma unifica votações, proposições, gastos e perfil eleitoral numa visão 360° do parlamentar).

## 1.2 A Solução

Brasil a Vera é uma plataforma de transparência legislativa centrada no parlamentar que unifica dados públicos de múltiplas fontes oficiais para responder à pergunta mais importante do cidadão: “Você escolheu quem te representa. Agora veja o que ele faz.”

## 1.3 Proposta de Valor

- Para o cidadão: visão simples e acessível do que seu parlamentar vota, gasta e propõe.

- Para o jornalista: cruzamento de dados que nenhum portal oferece: votações × doações × gastos numa interface unificada.

- Para a sociedade civil: monitoramento temático contínuo com alertas e rankings factuais.

- Para desenvolvedores: API pública unificada e bem documentada que abstrai a complexidade dos portais oficiais.

- Para pesquisadores: datasets normalizados, históricos e bulk downloads com metodologia transparente.

## 1.4 Diferencial Competitivo

O Brasil a Vera se diferencia dos projetos existentes por três capacidades únicas: (1) o Motor de Coerência, que detecta pares de votos contraditórios do mesmo parlamentar de forma puramente factual; (2) o Grafo Legislativo, que revela vínculos reais entre parlamentares por co-votação e co-autoria, expondo clusters de poder além das fronteiras partidárias; e (3) a Pirâmide de Confiança, uma arquitetura que separa rigorosamente dados brutos de agregações e correlações, protegendo a credibilidade factual da plataforma.

# 2. Landscape Competitivo

O ecossistema de civic tech no Brasil possui projetos relevantes que devem ser estudados e dos quais o Brasil a Vera se diferencia:

| Projeto | Foco | Status | Lacuna que o Brasil a Vera preenche |
| --- | --- | --- | --- |
| Operação Serenata de Amor | Gastos parlamentares (CEAP) com IA | Semi-abandonado (OKBR) | Foco exclusivo em gastos; sem visão 360° do parlamentar |
| Querido Diário | Diários oficiais municipais | Ativo (OKBR) | Foco municipal; sem dados de votação ou perfil parlamentar |
| Elas no Congresso | Gênero no legislativo | Ativo (AzMina) | Recorte temático único; sem visão geral |
| GovTrack (EUA) | Congresso americano completo | Ativo e maduro | Referência de produto; sem equivalente brasileiro |
| Portal da Câmara | Dados da Câmara | Ativo (governo) | UX técnica; sem cruzamento de fontes |

# 3. Personas

A definição de personas determina prioridades de UX, funcionalidades e canais de distribuição. O Brasil a Vera atende cinco personas distintas, organizadas em primárias (definem o MVP) e secundárias (expansão futura).

## 3.1 Personas Primárias

### 3.1.1 Cidadão Consciente

Perfil: 25-45 anos, classe B/C, mobile-first, consome política via redes sociais.

Motivação: “Votei nesse deputado e quero saber se ele está cumprindo o que prometeu.”

Dor: Informação legislativa é críptica, dispersa e inacessível. Não sabe a diferença entre PEC e PL. Quer respostas simples: votou a favor ou contra?

Comportamento: Engaja em momentos de crise. Quer notificações pontuais e conteúdo compartilhável nas redes.

Funcionalidades-chave: seguir parlamentar, alertas de votação, linguagem simplificada, compartilhamento social.

Métrica de sucesso: retenção semanal e taxa de compartilhamento.

### 3.1.2 Jornalista Investigativo

Perfil: 28-50 anos, redações e freelancers, desktop-first.

Motivação: “Preciso cruzar dados de votação com doações de campanha para uma matéria.”

Dor: Navega 4-5 portais, baixa CSVs, limpa dados manualmente. Cada API tem formato diferente.

Funcionalidades-chave: busca avançada, cruzamento multi-fonte, export CSV/JSON, citação de fonte automática.

Métrica de sucesso: matérias publicadas citando o Brasil a Vera.

### 3.1.3 Ativista / ONG Temática

Perfil: Organizações da sociedade civil focadas em advocacy.

Motivação: “Quero monitorar todas as proposições sobre meio ambiente e saber quem vota contra.”

Dor: Monitoramento manual é exaustivo; precisa de alertas temáticos e relatórios para pressão.

Funcionalidades-chave: filtro por tema, alertas temáticos, rankings por tema, relatórios periódicos.

Métrica de sucesso: número de ONGs com monitoramento ativo.

## 3.2 Personas Secundárias

### 3.2.1 Desenvolvedor Cívico

Motivação: “Quero construir um bot de Telegram que avise meu grupo quando o deputado X votar.”

Funcionalidades-chave: API pública REST, webhooks, documentação OpenAPI, SDKs.

### 3.2.2 Pesquisador Acadêmico

Motivação: “Preciso de datasets completos de votações nominais dos últimos 20 anos para minha tese.”

Funcionalidades-chave: bulk download, dados históricos normalizados, séries temporais, metodologia aberta.

# 4. Fontes de Dados Públicas

O Brasil a Vera consome exclusivamente fontes oficiais e públicas, garantindo rastreabilidade e auditabilidade de cada dado exibido.

## 4.1 Fontes Primárias

| Fonte | URL Base | Formato | Dados Consumidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Câmara dos Deputados | dadosabertos.camara.leg.br/api/v2 | REST JSON | Deputados, votações, proposições, gastos CEAP, comissões, frentes |
| Senado Federal | legis.senado.leg.br/dadosabertos | REST JSON/XML | Senadores, matérias, votações, comissões, cotas |
| TSE | dadosabertos.tse.jus.br | CSV/Bulk | Candidatos, doações, bens, resultados eleitorais |
| Portal da Transparência | portaldatransparencia.gov.br/api-de-dados | REST JSON | Emendas, viagens, contratos, gastos |

## 4.2 Fontes Complementares

- LexML: normas jurídicas e projetos de lei em interface unificada via protocolo SRU.

- IBGE (servicodados.ibge.gov.br): dados demográficos para contextualização regional.

- Base dos Dados (basedosdados.org): agregador que já normaliza parte das fontes acima.

- IPEA Data: indicadores socioeconômicos para correlação temporal com leis aprovadas.

# 5. Pirâmide de Confiança — Arquitetura de Credibilidade

O princípio fundacional do Brasil a Vera é a separação rigorosa entre dados factuais e análises derivadas. Cada dado no sistema carrega um metadado de trust_level que é persistido no banco, retornado na API e renderizado no frontend. A pesquisa em civic tech é clara: plataformas devem ser desenhadas para que fatos sejam reportados separadamente, enquanto impactos e opiniões emergem depois.

| Camada | Descrição | Exemplo | Salvaguardas |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 — Dados Brutos | Fonte oficial, auditável, link direto. Zero interpretação. | Dep. X votou SIM na PL 1234/2025 em 12/03/2025 | Cada registro carrega URL da fonte primária |
| L2 — Agregações | Cálculos determinísticos sobre L1. Reproduzíveis. | Dep. X votou 73% alinhado com o governo em 2025 | Fórmula publicada e open-source |
| L3 — Correlações | Padrões entre datasets. Correlação ≠ causa. | Dep. X recebeu R$Y do setor Z e votou A em 80% | Seção isolada visualmente com disclaimer permanente |
| L4 — Impacto | Consequências no mundo real. Requer contexto externo. | PL 1234 pode afetar 2M de trabalhadores | Sub-brand (Brasil a Vera Labs), crowd + especialistas |

## 5.1 Contrato de Confiança

O contrato de confiança é o compromisso que o Brasil a Vera assume com seus usuários: cada dado exibido carrega sua camada visível. Na UI, L1 e L2 são exibidos sem restrição. L3 fica em seção separada com disclaimer não dispensável. L4 opera sob sub-marca (Brasil a Vera Labs) com identidade visual distinta. Na API, cada registro retorna trust_level como campo obrigatório. Em exports CSV, a coluna trust_level acompanha cada linha.

## 5.2 Princípio Arquitetural: Isolamento de Bounded Contexts

No backend, o módulo de correlações (L3) e impacto (L4) são bounded contexts separados que consomem dados de L1/L2 via eventos, mas nunca contaminam os agregados core. Se todo o código de L3/L4 for removido, L1 e L2 continuam funcionando perfeitamente. Esse isolamento não é apenas técnico — é a garantia de que a camada factual do produto jamais será comprometida por uma análise contestada.

# 6. Motor de Coerência — Detecção Factual de Inconsistência

O Motor de Coerência é a capacidade mais diferenciadora do Brasil a Vera. Ele detecta pares de votos potencialmente contraditórios do mesmo parlamentar de forma puramente factual, sem emitir juízo de valor. A plataforma é o espelho — não o juiz.

## 6.1 Pipeline de Detecção

| Etapa | Descrição | Trust Level | Abordagem MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. Classificação Temática | Cada proposição recebe tags com base na ementa oficial e temas da API da Câmara. | L1 | Códigos oficiais da Câmara; enriquecimento com NLP restrito a ementas |
| 02. Direção da Proposição | Dentro de cada tema, a proposição amplia ou restringe algo (ex: restritiva-agrotóxicos vs. permissiva-agrotóxicos). | L2 | Apenas verbos inequívocos (revoga, proíbe, flexibiliza, amplia). Casos ambíguos ficam como não classificados. |
| 03. Pares Contraditórios | Identifica votações do mesmo parlamentar com direções opostas no mesmo tema. | L2 | Exibição lado a lado dos dois votos sem adjetivação |
| 04. Índice de Coerência | votos mesma direção / total votos no tema = coerência %. Fórmula pública. | L2 | Cálculo determinístico com fórmula publicada no repositório |
| 05. Contexto Temporal | Verifica substitutivos, intervalo entre votos e mudança de partido antes de exibir contradição. | L1 | Mostra intervalo, substitutivos e migrações como dados factuais junto ao par |

## 6.2 Princípios de Design do Motor

- Falso negativo > falso positivo: preferível deixar de detectar uma contradição real a apontar onde não existe.

- O dado fala por si: a plataforma nunca usa termos como “controverso”, “vendido” ou “incoerente”. Mostra os votos lado a lado e o cidadão tira a conclusão.

- Contexto obrigatório: nenhum par contraditório é exibido sem o contexto temporal, possíveis substitutivos e eventuais mudanças de partido.

- Metodologia aberta: a fórmula de coerência, os critérios de classificação de direção e os parâmetros de detecção são publicados no repositório open-source.

# 7. Grafo Legislativo — Análise de Vínculos e Poder

O Grafo Legislativo é a capacidade que escala o Brasil a Vera da análise individual para a análise sistêmica do poder legislativo. Relações entre políticos são naturalmente um grafo, e a literatura em ciência política já validou extensamente essa abordagem. Estudos com a Câmara dos Deputados brasileira usando modelos de grafo exponencial revelaram que a influência do partido na formação de vínculos é tão forte quanto a de traços pessoais.

## 7.1 Tipos de Aresta (Relação)

| Tipo de Aresta | Definição | Peso | Trust Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Co-votação | Parlamentares que votaram igual em N proposições | Frequência de voto coincidente | L1 (derivado de votos) |
| Co-autoria | Parlamentares que co-assinaram a mesma proposição | Número de proposições co-assinadas | L1 (derivado de autoria) |
| Comissão | Parlamentares que compartilham comissões | Número de comissões em comum | L1 (derivado de composição) |
| Partido/Bloco | Relação formal declarada | Binário (mesmo partido/bloco ou não) | L1 (dado cadastral) |

## 7.2 Insights de Massa que o Grafo Revela

- Clusters reais vs. partidos formais: detecção de comunidades (Louvain/Leiden) revela agrupamentos reais do Congresso, que frequentemente não correspondem aos partidos. No Brasil do Centrão, isso é particularmente revelador.

- Nós entre mundos: parlamentares que pertencem ao Partido A mas co-votam mais com o cluster do Partido B. Conexão direta com o Motor de Coerência.

- Pontes e brokers: parlamentares com alta betweenness centrality são as pontes entre clusters — os articuladores reais de coalizão.

- Evolução temporal: o grafo mês a mês mostra como coalizões se formam e se desfazem.

- Votação em bloco: cliques de parlamentares que votam identicamente em 100% das votações num período, sugerindo orientação coordenada.

## 7.3 Enquadramento na Pirâmide de Confiança

- Arestas: L1 — derivadas diretamente de votos, co-autorias e composição de comissões.

- Pesos e métricas de centralidade: L2 — cálculos determinísticos com fórmula publicada.

- Detecção de comunidades: L2/L3 — envolve parâmetros de algoritmo (resolução). Metodologia aberta e, idealmente, parâmetros ajustáveis pelo usuário avançado.

- Interpretação de clusters: L3 — o grafo mostra o cluster; o rótulo (ex: “Centrão”) é disclaimer.

# 8. Domínios e Bounded Contexts

O Brasil a Vera é modelado segundo DDD (Domain-Driven Design) com bounded contexts claros que refletem tanto o domínio legislativo quanto os níveis da pirâmide de confiança.

| Bounded Context | Responsabilidade | Trust Level | Fontes |
| --- | --- | --- | --- |
| Parlamentares | Perfil, mandato, partido, comissões, frentes parlamentares. Aggregate root central. | L1 | Câmara API, Senado API |
| Proposições | PLs, PECs, MPs, PDLs. Autoria, tramitação, relator, estado atual, ementa, temas. | L1 | Câmara API, Senado API, LexML |
| Votações | Votações nominais, orientação de bancada, presença/ausência. | L1 | Câmara API, Senado API |
| Gastos | CEAP, verba de gabinete, auxílio-moradia, por categoria e fornecedor. | L1 | Câmara API, Senado API, Portal da Transparência |
| Eleitoral | Histórico de candidaturas, doações de campanha, bens declarados, resultados. | L1 | TSE |
| Coerência | Motor de detecção de pares contraditórios e índice de coerência temática. | L2 | Consome Votações + Proposições via eventos |
| Grafo Legislativo | Rede de vínculos, centralidade, clusters, evolução temporal. | L2/L3 | Consome Votações + Proposições + Parlamentares |
| Impacto | Correlação temporal lei × indicadores públicos (IBGE, IPEA). | L3/L4 | Consome Proposições + fontes externas |
| Trust Metadata | Shared kernel: vocabulário de trust_level, regras de classificação, disclaimers. | Transversal | Todos os contextos |

# 9. Modelo de Domínio: Processo Legislativo Brasileiro

O produto precisa modelar corretamente o processo legislativo brasileiro. Compreender este domínio é pré-requisito para decisões técnicas corretas.

## 9.1 Tipos de Proposição

| Tipo | Sigla | Quórum de Aprovação | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposta de Emenda à Constituição | PEC | 3/5 (308 deputados) | Altera a Constituição Federal |
| Projeto de Lei Complementar | PLP | Maioria absoluta (257) | Regula matérias reservadas pela CF |
| Projeto de Lei Ordinária | PL | Maioria simples (50%+1 dos presentes) | Regras gerais que não contrariem a CF |
| Medida Provisória | MPV | Maioria simples (com prazo) | Força de lei imediata; editada pelo Presidente |
| Projeto de Decreto Legislativo | PDC | Maioria simples | Competência exclusiva do Congresso |
| Projeto de Resolução | PRC | Maioria simples | Assuntos internos de cada Casa |

## 9.2 Tramitação — Implicações para o Produto

Uma proposição pode mudar significativamente durante a tramitação, com emendas e substitutivos que alteram o texto completamente. Isso tem implicação direta: um parlamentar pode ter votado SIM numa versão do projeto completamente diferente da versão final. O Brasil a Vera precisa capturar esse contexto para não desinformar.

Além disso, a maioria dos projetos tem tramitação conclusiva nas comissões (a Câmara tem 30 permanentes), sem chegar ao Plenário. Se o produto só mostrar votações de Plenário, perde a maior parte da atividade legislativa real. O MVP deve, no mínimo, indicar em quais comissões cada proposição tramitou e quem foi o relator.

# 10. Product Roadmap

O roadmap segue uma estratégia de waves incrementais, onde cada wave entrega valor autônomo e valida hipóteses antes de avançar.

| Wave | Nome | Escopo | Personas Atendidas | Duração Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundação | Ingestão de dados (Câmara + Senado), modelo de domínio, pipeline de sync, API interna. Sem frontend. | Nenhuma (infra) | 6-8 semanas |
| 1 | MVP Público | Web app: página 360° do parlamentar (perfil, votações, gastos), busca por parlamentar/proposição/tema, pares contraditórios básicos. | Cidadão, Jornalista | 8-10 semanas |
| 2 | Profundidade | API pública, índice de coerência temática, alinhamento governo/oposição, alertas por email/push, comparativo entre parlamentares, integração TSE. | Todos | 10-12 semanas |
| 3 | Inteligência | Grafo legislativo interativo, detecção de comunidades, correlação doações × votos (L3), timeline de impacto, NLP avançado. | Jornalista, Ativista, Pesquisador | 12-16 semanas |
| 4 | Escala | Mobile app nativa, integração redes sociais, expansão para assembleias estaduais, Brasil a Vera Labs (L4). | Cidadão (mobile), Todas | Contínuo |

## 10.1 MVP — Definição Detalhada (Waves 0 + 1)

A pergunta que o MVP responde: “O que meu deputado/senador anda fazendo?”

Página do Parlamentar (visão 360°): perfil completo (foto, partido, estado, comissões, frentes), votações recentes com link para cada proposição, gastos CEAP por categoria com valores, pares contraditórios destacados (apenas os inequívocos), lista dos 5 parlamentares com maior afinidade de voto.

Página da Proposição: tipo, ementa em linguagem acessível, tema, estado de tramitação, autor, relator, resultado da votação (se houver), lista de votos nominais.

Busca Unificada: por nome de parlamentar, número de proposição, tema ou palavra-chave na ementa.

Escopo Federativo do MVP: Câmara dos Deputados (513 deputados) + Senado Federal (81 senadores). APIs mais maduras e dados de maior impacto nacional.

# 11. Princípios de Produto

## 11.1 Neutralidade Política

O Brasil a Vera é estritamente apartidário. Os mesmos critérios se aplicam a todos os parlamentares, partidos e votações. A plataforma não emite opinião, não faz recomendação de voto e não classifica parlamentares como bons ou ruins. A transparência da metodologia é o escudo contra acusações de viés.

## 11.2 Posicionamento Editorial

Dados factuais como foundation (L1/L2), analytics derivados como camada opt-in (L3/L4), sempre com metodologia 100% transparente e open-source. Rankings e índices são apresentados como cálculos reproduzíveis, não como vereditos.

## 11.3 Acessibilidade de Linguagem

O processo legislativo brasileiro usa terminologia técnica (PEC, PLP, PDC, MPV, tramitação conclusiva, quórum qualificado) que é ininteligível para a maioria dos cidadãos. O Brasil a Vera traduz sem simplificar em excesso: cada termo técnico tem uma explicação acessível ao lado, e a interface prioriza linguagem natural (ex: “votou a favor” em vez de “registrou voto SIM em votação nominal”).

## 11.4 Open Source e Transparência Técnica

Todo o código do Brasil a Vera é open-source. O repositório deve servir como referência de excelência técnica: DDD, Clean Architecture, arquitetura hexagonal, SOLID, design patterns. A qualidade do código é parte da proposta de valor do projeto — tanto para a comunidade quanto para a reputação do desenvolvedor.

## 11.5 Sustentabilidade

Lição aprendida da Serenata de Amor (crowdfunding esgotado) e do Querido Diário (dependente de grants): o modelo de sustentabilidade precisa ser pensado desde o início. Opções a explorar: API com tier premium para uso comercial (jornalistas, consultorias), patrocínio institucional (fundações), grants de organizações internacionais de democracia. O MVP é gratuito e open-source; a camada premium (se houver) financia a infraestrutura.

# 12. Princípios Técnicos Fundacionais

Este documento não detalha arquitetura técnica (que será objeto de documento dedicado), mas estabelece os princípios que regem todas as decisões técnicas do Brasil a Vera.

- DDD (Domain-Driven Design): bounded contexts claros, linguagem ubíqua do domínio legislativo, aggregate roots bem definidos (Parlamentar como root central).

- Clean Architecture: separação rígida entre domínio, aplicação e infraestrutura. O domínio não depende de frameworks, bancos de dados ou APIs externas.

- Arquitetura Hexagonal: ports & adapters para fontes de dados (adapters por API: Câmara, Senado, TSE), para entrega (web, mobile, API pública), e para persistência.

- SOLID: princípios aplicados sistematicamente. Cada bounded context tem sua interface de repositório, seus use cases e seus DTOs próprios.

- Event-Driven: bounded contexts comunicam via domain events. Coerência e Grafo Legislativo consomem eventos de Votações e Proposições, nunca acessam diretamente.

- Graph Database: cidadão de primeira classe ao lado do relacional. O relacional é o core transacional; o grafo é o analytical twin para consultas de adjacência, caminho, centralidade e comunidade.

- Trust Metadata como Shared Kernel: o trust_level é campo obrigatório em todo registro, persistido, retornado na API e renderizado no frontend.

# 13. Métricas de Sucesso

| Métrica | Definição | Target MVP | Target Wave 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuários ativos mensais | Visitantes únicos com ao menos 2 páginas vistas | 5.000 | 50.000 |
| Retenção semanal | % de usuários que retornam na semana seguinte | 15% | 30% |
| Compartilhamentos sociais | Cards/links compartilhados em redes sociais | 500/mês | 10.000/mês |
| Citações em mídia | Matérias jornalisticas que citam o Brasil a Vera | 5 | 50 |
| Desenvolvedores na API | Chaves de API ativas com ao menos 100 requests/mês | 10 | 100 |
| Cobertura de dados | % de votações nominais ingeridas vs. total disponível | 95% | 99% |
| GitHub stars | Estrelas no repositório principal | 200 | 2.000 |
| Uptime | Disponibilidade da plataforma | 99% | 99.5% |

# 14. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| APIs oficiais instáveis ou fora do ar | Alta | Alto | Cache agressivo, fallback para último snapshot, alertas de monitoramento |
| Acusação de viés político | Média | Crítico | Pirâmide de confiança, metodologia 100% aberta, mesmos critérios para todos |
| Dados incorretos/desatualizados | Média | Alto | Reconciliação periódica, link direto para fonte primária em cada dado, canal de report |
| Classificação de direção errada (Motor Coerência) | Média | Alto | Falso negativo > falso positivo; apenas verbos inequívocos; contexto obrigatório |
| Baixa retenção do cidadão comum | Alta | Médio | Notificações pontuais, conteúdo compartilhável, linguagem acessível |
| Sustentabilidade financeira | Alta | Crítico | Modelo freemium na API, grants, patrocínio institucional. Planejar desde Wave 0 |
| Pressão política para remoção de dados | Baixa | Crítico | Dados 100% públicos e oficiais; Lei de Acesso à Informação como fundamento legal |

# 15. Próximos Documentos a Produzir

Este Product Vision Document é o alicerce estratégico. A partir dele, os seguintes documentos devem ser produzidos em sequência:

| # | Documento | Conteúdo | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture Decision Records (ADRs) | Stack tecnológico, padrões de comunicação entre bounded contexts, escolha de graph database, estratégia de ingestão. | Este documento |
| 2 | Domain Model Spec | Aggregate roots, value objects, domain events, repositórios por bounded context. Diagramas de domínio. | ADRs |
| 3 | API Contract (OpenAPI) | Endpoints, schemas, paginação, trust_level nos responses, rate limiting. | Domain Model |
| 4 | Data Pipeline Design | Estratégia de sync com APIs oficiais, reconciliação, cache, handling de falhas. | ADRs |
| 5 | UX/UI Spec | Wireframes da página do parlamentar, proposição, busca, grafo interativo. Design system. | Product Vision |
| 6 | Wave 0 Delivery Plan | Tasks de implementação, gates de qualidade, critérios de done para cada bounded context. | Todos acima |

Brasil a Vera — Transparência Legislativa para o Cidadão Brasileiro

Documento vivo — atualizado conforme o produto evolui.